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Российская Федерация
Камчатский край

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Усть-Камчатского муниципального округа
Камчатского края


[bookmark: REGNUMDATESTAMP]27.01.2026 № 24

п. Усть-Камчатск

	О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края от 07.02.2025 № 46 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального округа»




В целях уточнения объемов и источников финансирования, своевременного и эффективного использования средств, выделенных на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального округа», утвержденной постановлением Администрации муниципального округа Камчатского края от 07.02.2025 № 46,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края от 07.02.2025              № 46 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального округа» изложив его в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края обнародовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт Усть-Камчатского муниципального округа».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального обнародования в сетевом издании «Официальный сайт Усть-Камчатского муниципального округа».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края Колесникову В.Р.


	Временно исполняющий полномочия Глава Усть-Камчатского муниципального округа
	
	

Р.Ю. Легеза
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Приложение 
к постановлению Администрации  
 Усть-Камчатского муниципального округа 
Камчатского края
[bookmark: _GoBack]от 27.01.2026 № 24
«Приложение 
к постановлению Администрации
 Усть-Камчатского муниципального округа
Камчатского края
от 07.02.2025 № 46








Муниципальная программа
Усть-Камчатского муниципального округа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Усть-Камчатского муниципального округа»



















п. Усть-Камчатск
2025 год


Паспорт 
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального округа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Усть-Камчатского муниципального округа»
(далее – Программа)

	Ответственный исполнитель 
Программы

	Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края (далее – Управление)


	Соисполнители Программы
	- Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края;
- муниципальное казенное учреждение «Дирекция по строительству Усть-Камчатского муниципального округа».


	Участники Программы

	Отсутствуют


	Подпрограммы Программы

	Не предусмотрены

	Программно-целевые инструменты 
Программы

	Не предусмотрены

	Цели Программы

	Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, проживающего в Усть -Камчатском муниципальном округе Камчатского края.


	Задачи Программы

	1. Создание условий для развития жилищного строительства в Усть-Камчатском муниципальном округе Камчатского края.
2. Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, разработка документации по планировке территорий Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края. 
3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
4. Выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.


	Целевые индикаторы и показатели
Программы

	1. Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;
2. Количество семей, улучшивших жилищные условия;
3. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;
4. Годовой объем ввода жилья;
5. Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов;
6. Площадь земельных участков в Усть-Камчатском муниципальном округе Камчатского края, на которые будут разработаны проекты планировки территорий;
7. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования.


	Сроки реализации
Программы 

	2025 – 2029 годы

	Объемы бюджетных ассигнований
Программы

	Прогнозируемый объем финансирования в 2025-2029 годах составляет 674 177,59966 тыс. рублей, в том числе:

1) за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 
2025 год – 251,78000 тыс. рублей;
2026 год – 304,32000 тыс. рублей;
2027 год – 392,31100 тыс. рублей;
2028 год – 376,00000 тыс. рублей;
2029 год – 0,00000 тыс. рублей.
2) за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам:
2025 год – 115 878,77192 тыс. рублей;
2026 год – 0,00000 тыс. рублей;
2027 год – 77 174,34829 тыс. рублей;
2028 год – 275 518,07708 тыс. рублей;
2029 год – 0,00000 тыс. рублей.
3) за счет средств федерального бюджета, в том числе по годам:
2025 год – 20 818,01813 тыс. рублей;
2026 год – 35 064,90000 тыс. рублей;
2027 год – 148 399,07324 тыс. рублей;
2028 год – 0,00000 тыс. рублей;
2029 год – 0,00000 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам составит:
2025 год – 136 948,57005 тыс. рублей;
2026 год – 35 369,22000 тыс. рублей;
2027 год – 225 965,73253 тыс. рублей;
2028 год – 275 894,07708 тыс. рублей;
2029 год – 0,00000 тыс. рублей.


	Ожидаемые результаты реализации
Программы

	Сокращение аварийного жилищного фонда.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



[bookmark: _Toc521516155]1. Приоритеты и цели муниципальной политики
в сфере реализации Программы

1.1. Целью Программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края.
1.2. Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
1) подготовка документации по планировке территорий поселений Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края;
2) внесение изменений в схему территориального планирования Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования в Усть-Камчатском муниципальном округе Камчатского края;
3) переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском муниципальном округе Камчатского края путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке;
4) формирование специализированного жилищного фонда по обеспечению жилыми помещениями по договорам найма граждан отдельных категорий.
1.3. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.
1.4. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.
1.5. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 3 к Программе.

[bookmark: _Toc521516156]2. Обобщенная характеристика основных мероприятий, 
реализуемых в Усть-Камчатском муниципальном округе 
Камчатского края

В Усть-Камчатском муниципальном округе Камчатского края реализуются следующие основные мероприятия, включенные в состав Программы:
1) основное мероприятие 1 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском муниципальном округе»:
- переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений путем приобретения жилых помещений в Усть-Камчатском муниципальном округе Камчатского края;
2) основное мероприятие 2 «Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Усть-Камчатском муниципальном округе Камчатского края»:
- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;
3) основное мероприятие 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»;
4) основное мероприятие 4 «Обеспечение жилыми помещениями работников муниципальных учреждений и предприятий»:
- приобретение жилых помещений с целью предоставления их работникам муниципальных учреждений и предприятий Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края;
5) основное мероприятие 5 «Стимулирование развития строительства в Усть-Камчатском муниципальном округе»:
- строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья;
6) основное мероприятие 6 «Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования и проекта планировки территории»;
7) основное мероприятие 7 «Выполнение проектных работ, работ по проведению обследования многоквартирных домов»;
8) основное мероприятие 8 «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»;
9) основное мероприятие 9 «Строительство многоквартирных жилых домов в Усть-Камчатском муниципальном округе»;
10) основное мероприятие 10 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Усть-Камчатского муниципального округа»;
11) региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей и граждан, проживающих в сельской местности»;
12) региональный проект «Жилье».

3. Методика оценки эффективности Программы

3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат окружного бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

[image: base_23848_159345_32768], где

[image: base_23848_159345_32769] - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
[image: base_23848_159345_32770] - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
[image: base_23848_159345_32771] - плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

[image: base_23848_159345_32772]

3.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
[image: base_23848_159345_32773], где
[image: base_23848_159345_32774] - степень реализации Программы;
[image: base_23848_159345_32775] - число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если [image: base_23848_159345_32776] больше 1, значение [image: base_23848_159345_32777] принимается равным 1.
3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат окружного бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

[image: base_23848_159345_32778], где

[image: base_23848_159345_32779] - степень соответствия запланированному уровню затрат окружного бюджета;
[image: base_23848_159345_32780] - фактические расходы окружного бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
[image: base_23848_159345_32781] - плановые расходы окружного бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
3.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:

[image: base_23848_159345_32782], где

[image: base_23848_159345_32783] - степень реализации контрольных событий;
[image: base_23848_159345_32784] - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
[image: base_23848_159345_32785] - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
3.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат окружного бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

[image: base_23848_159345_32786], где

[image: base_23848_159345_32787] - эффективность реализации Программы;
[image: base_23848_159345_32788] - степень реализации Программы;
[image: base_23848_159345_32789] - степень соответствия запланированному уровню затрат окружного бюджета;
[image: base_23848_159345_32790] - степень реализации контрольных событий.
3.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение [image: base_23848_159345_32791] составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение [image: base_23848_159345_32792] составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение [image: base_23848_159345_32793] составляет не менее 0,80.
3.10. В случае если значение [image: base_23848_159345_32794] составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
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	Приложение 1                                                                                                                                            к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального округа», утвержденной постановлением Администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края  
от 07.02.2025 № 46

	Сведения

	о показателях (индикаторах) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы 
Усть-Камчатского муниципального округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Усть-Камчатского муниципального округа»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Показатель
(индикатор)
(наименование)
	Ед. изм.
	Значения показателей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального округа»

	1
	Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
	чел.
	62
	112
	108
	47
	0

	2
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	семей
	2
	2
	2
	2
	2

	3
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
	чел.
	1
	3
	0
	0
	0

	4
	Годовой объем ввода жилья
	кв. м
	736,4
	0
	0
	0
	0

	5
	Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Площадь земельных участков в Усть-Камчатском муниципальном округе  Камчатского края, на которые будут разработаны проекты планировки территорий 
	га
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования
	шт.
	2
	0
	0
	0
	0


22



31


	
	
	
	
	
	Приложение 2                                                                                                                                            к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального округа», утвержденной постановлением Администрации Усть-Камчатского муниципального 
округа Камчатского края 
от 07.02.2025 № 46
	

	
Перечень основных мероприятий
	

	муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального округа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального округа»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Номер и наименование муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный за реализацию
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)
	Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия
	Связь с показателями муниципальной программы
 
	

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1.
	Основное мероприятие 1 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском муниципальном округе»
	Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края.
	2025
	2029
	Увеличение темпов расселения аварийного жилищного фонда
	Снижение темпов расселения аварийного жилищного фонда
	Показатель 1 приложения 1 к Программе
	

	2.
	Основное мероприятие 2 «Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Усть-Камчатском муниципальном округе»
	Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края.
	2025
	2029
	Улучшение жилищных условий граждан отдельных категорий
	Необеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий
	Показатель 3 приложения 1 к Программе
	

	3.
	Основное мероприятие 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»
	Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края.
	2025
	2029
	Повышение сейсмостойкости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
	Увеличение объема сейсмически неустойчивого жилья. Увеличение количества объектов, представляющих опасность жизни граждан.
	Отсутствует
	

	4.
	Основное мероприятие 4 «Обеспечение жилыми помещениями работников муниципальных учреждений и предприятий»
	Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края.
	2025
	2029
	Привлечение квалифицированных специалистов
	Отсутствие возможности привлечения квалифицированных специалистов для работы в учреждениях Усть-Камчатского муниципального округа
	Отсутствует
	

	5.
	Основное мероприятие 5 «Стимулирование развития жилищного строительства в Усть-Камчатском муниципальном округе»
	Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края.

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по строительству Усть-Камчатского муниципального округа».
	2025
	2029
	Завершение строительства инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья
	Невозможность полного функционирования и проживания в жилых домах ввиду отсутствия подключения инженерной инфраструктуры
	Показатель 5 приложения 1 к Программе
	

	6.
	Основное мероприятие 6 «Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования и проекта планировки территории»
	Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края.
	2025
	2029
	Повышение эффективности регулирования градостроительной деятельности на территории поселений Усть-Камчатского муниципального округа
	Невозможность комплексного освоения территории с учетом её зонирования, развития застройки, строительства инженерной инфраструктуры, социальных объектов и транспортного обслуживания
	Показатели 6, 7 приложения 1 к Программе
	

	7
	Основное мероприятие 7 «Выполнение проектных работ, работ по проведению обследования многоквартирных домов»
	Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края.
	2025
	2029
	Увеличение темпов расселения аварийного жилищного фонда
	Снижение темпов расселения аварийного жилищного фонда
	Отсутствует
	

	8
	Основное мероприятие 8 «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»
	Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края.
	2025
	2029
	Улучшение внешнего облика Усть-Камчатского сельского поселения.
	Увеличение объектов, представляющих опасность жизни граждан
	Отсутствует
	

	9
	Основное мероприятие 9 «Строительство многоквартирных жилых домов в Усть-Камчатском муниципальном округе»
	Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского 
муниципального округа Камчатского края.

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по строительству Усть-Камчатского муниципального округа».
	2025
	2029
	Увеличение темпов расселения аварийного жилищного фонда
	Снижение темпов расселения аварийного жилищного фонда
	Показатель 4 приложения 1 к Программе
	

	10
	Основное мероприятие 10 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Усть-Камчатского муниципального округа»
	Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края.

Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края.
	2025
	2029
	Уменьшение числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
	Увеличение количества семей, нуждающихся в  жилых помещениях
	Показатель 2 приложения 1 к Программе
	

	11
	Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей и граждан, проживающих в сельской местности»
	Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края.
	2025
	2029
	Предоставление молодым семьям и гражданам, проживающим в сельской местности, благоустроенных жилых помещений
	Дестабилизация в сфере решения жилищных проблем молодых семей и гражданам
	Показатель 2 приложения 1 к Программе
	

	12
	Региональный проект «Жилье»
	Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края.

Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края.
	2025
	2029
	Повышение эффективности регулирования градостроительной деятельности на территории поселений Усть-Камчатского муниципального округа.
Увеличение темпов расселения аварийного жилищного фонда
	Невозможность комплексного освоения территории с учетом её зонирования, развития застройки, строительства инженерной инфраструктуры, социальных объектов и транспортного обслуживания
Снижение темпов расселения аварийного жилищного фонда
	Показатели 1, 6, 7 приложения 1 к Программе
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	«Приложение 3                                                                                                                                          к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального округа», утвержденной постановлением Администрации
Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края 
от 07.02.2025 № 46

	
Финансовое обеспечение

	реализации муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального округа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального округа»



тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование подпрограммы / основного мероприятия
	Источник финансирования
	Объем средств на реализацию программы

	
	
	
	ВСЕГО
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8

	 
	Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального округа»
	Всего
	674 177,59966
	136 948,57005
	35 369,22000
	225 965,73253
	275 894,07708
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	204 281,99137
	20 818,01813
	35 064,90000
	148 399,07324
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	468 571,19729
	115 878,77192
	0,00000
	77 174,34829
	275 518,07708
	0,00000

	
	
	за счет средств окружного бюджета
	1 324,41100
	251,78000
	304,32000
	392,31100
	376,00000
	0,00000

	1
	Основное мероприятие 1 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском муниципальном округе»
	Всего
	501,50000
	99,00000
	202,50000
	100,00000
	100,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств окружного бюджета
	501,50000
	99,00000
	202,50000
	100,00000
	100,00000
	0,00000

	2
	Основное мероприятие 2 «Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Усть-Камчатском муниципальном округе»
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств окружного бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3
	Основное мероприятие 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств окружного бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	4
	Основное мероприятие 4 «Обеспечение жилыми помещениями работников муниципальных учреждений и предприятий»
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств окружного бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	5
	Основное мероприятие 5 «Стимулирование развития жилищного строительства в Усть-Камчатском муниципальном округе»
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств окружного бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	6
	Основное мероприятие 6 «Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования и проекта планировки территории»
	Всего
	1 770,00000
	1 770,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	1 752,30000
	1 752,30000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств окружного бюджета
	17,70000
	17,70000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	7
	Основное мероприятие 7 «Выполнение проектных работ, работ по проведению обследования многоквартирных домов»
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств окружного бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	8
	Основное мероприятие 8 «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств окружного бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	9
	Основное мероприятие 9 «Строительство многоквартирных жилых домов в Усть-Камчатском муниципальном округе»
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств окружного бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	10
	Основное мероприятие 10 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Усть-Камчатского муниципального округа»
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств окружного бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	11
	Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей и граждан, проживающих в сельской местности»
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств окружного бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	12
	Региональный проект «Жилье»
	Всего
	671 906,09966
	135 079,57005
	35 166,72000
	225 865,73253
	275 794,07708
	0,00000

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	204 281,99137
	20 818,01813
	35 064,90000
	148 399,07324
	0,00000
	0,00000

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	466 818,89729
	114 126,47192
	0,00000
	77 174,34829
	275 518,07708
	0,00000

	
	
	за счет средств окружного бюджета
	805,21100
	135,08000
	101,82000
	292,31100
	276,00000
	0,00000
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