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Российская Федерация
Камчатский край

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Усть-Камчатского муниципального округа
Камчатского края

[bookmark: REGNUMDATESTAMP]04.03.2026 № 82
п. Усть-Камчатск

	О внесении изменений в  постановление Администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края от 04.06.2025 № 267 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае по Усть-Камчатскому муниципальному округу Камчатского края на 2026-2028 годы»



В целях уточнения перечня многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2055 годы, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014 № 74-П, в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 15.03.2024 № 111-П «Об утверждении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в Камчатском крае на 2024-2026 годы, постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014 № 261-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае» Уставом Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края, письмом Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края от 10.02.2026 № ФКР-403,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края от 04.06.2025 № 267 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае по Усть-Камчатскому муниципальному округу Камчатского края на 2026-2028 годы» изложив приложения 1 и 2 в редакции, согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края обеспечить размещение настоящего постановления в сетевом издании «Официальный сайт Усть-Камчатского муниципального округа».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального обнародования в сетевом издании «Официальный сайт Усть-Камчатского муниципального округа».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации - руководителя Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края Абрамову Е.И.

	
Временно исполняющий полномочия Главы Усть-Камчатского муниципального округа
	

[bookmark: SIGNERSTAMP1][горизонтальный штамп подписи 1]

	


Р.Ю. Легеза
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Приложение 1
к постановлению Администрации
Усть-Камчатского муниципального округа
Камчатского края
от 04.03.2026 № 82

«Приложение 1
к постановлению Администрации
Усть-Камчатского муниципального округа
Камчатского края
от 04.06.2025 № 267


1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2055 годы по Усть-Камчатскому муниципальному округу на 2026-2028 годы

	№ п/п
	Адрес МКД
	Способ формирования фонда капитального 
ремонта (РО - счет регионального оператора, 
СС- специальный счет)
	Год постройки
	Год завершения последнего капитального ремонта 
	Код многоквартирного дома
	Количество этажей
	Общая площадь МКД, всего
	в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений:
	Общая площадь крыши
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на  дату утверждения краткосрочного плана
	Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
	стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД
	Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД
	Плановая дата завершения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Стоимость работ
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального Хозяйства
	за счет средств краевого бюджета
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств собственников помещений в МКД
	иные источники
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	чел.
	 
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб./кв.м
	руб./кв.м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	X
	Всего по Усть-Камчатскому муниципальному округу за период 2026 - 2028 годов 
	X
	X
	X
	X
	X
	18 185,70
	16 319,90
	10 609,40
	940
	X
	92 970 804,00
	0,00
	0,00
	0,00
	87 065 044,58
	5 905 759,42
	X
	X
	X

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Итого по Усть-Камчатский муниципальному округу
	X
	X
	X
	X
	X
	9 389,20
	8 432,20
	5 503,20
	487
	X
	9 267 432,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 361 672,58
	5 905 759,42
	X
	X
	X

	14.1.1
	п. Ключи, ул. Колхозная, д. 46
	РО
	1972
	1972
	29.12
	2
	538,10
	513,50
	512,00
	24
	Разработка ПСД ремонта крыши
	99 287,00
	0,00
	0,00
	0,00
	99 287,00
	0,00
	184,51
	187,46
	31.12.2026

	14.1.1
	п. Ключи, ул. Колхозная, д. 46
	РО
	1972
	1972
	29.12
	2
	538,10
	513,50
	512,00
	24
	Разработка ПСД ВДИС электроснабжения
	114 316,00
	0,00
	0,00
	0,00
	114 316,00
	0,00
	212,44
	213,09
	31.12.2026

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	538,10
	513,50
	512,00
	24
	X
	213 603,00
	0,00
	0,00
	0,00
	213 603,00
	0,00
	X
	X
	X

	14.1.2
	п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 3
	РО
	1968
	1968
	29.12
	2
	578,00
	515,40
	580,00
	36
	Разработка ПСД ВДИС электроснабжения
	120 485,00
	0,00
	0,00
	0,00
	120 485,00
	0,00
	208,45
	213,09
	31.12.2026

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	578,00
	515,40
	580,00
	36
	X
	120 485,00
	0,00
	0,00
	0,00
	120 485,00
	0,00
	X
	X
	X

	14.1.3
	п. Ключи, ул. Партизанская, д. 14
	РО
	1980
	1980
	29.12
	2
	539,50
	498,70
	500,00
	26
	Разработка ПСД ВДИС электроснабжения
	114 962,00
	0,00
	0,00
	0,00
	114 962,00
	0,00
	213,09
	213,09
	31.12.2026

	14.1.3
	п. Ключи, ул. Партизанская, д. 14
	РО
	1980
	1980
	29.12
	2
	539,50
	498,70
	500,00
	26
	Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения
	144 273,00
	0,00
	0,00
	0,00
	144 273,00
	0,00
	267,42
	267,42
	31.12.2026

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	539,50
	498,70
	500,00
	26
	X
	259 235,00
	0,00
	0,00
	0,00
	259 235,00
	0,00
	X
	X
	X

	14.1.4
	п. Ключи, ул. Партизанская, д. 24
	РО
	1976
	1976
	29.12
	2
	557,20
	514,50
	514,00
	36
	Разработка ПСД ВДИС электроснабжения
	115 128,00
	0,00
	0,00
	0,00
	115 128,00
	0,00
	206,62
	213,09
	31.12.2026

	14.1.4
	п. Ключи, ул. Партизанская, д. 24
	РО
	1976
	1976
	29.12
	2
	557,20
	514,50
	514,00
	36
	Ремонт ВДИС электроснабжения
	1 702 296,00
	0,00
	0,00
	0,00
	235 544,53
	1 466 751,47
	3 055,09
	3 055,09
	31.12.2026

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	557,20
	514,50
	514,00
	36
	X
	1 817 424,00
	0,00
	0,00
	0,00
	350 672,53
	1 466 751,47
	X
	X
	X

	14.1.5
	п. Ключи, ул. Строительная, д. 6
	РО
	1988
	1988
	20.12
	2
	704,40
	643,40
	369,00
	30
	Разработка ПСД ВДИС электроснабжения
	102 506,00
	0,00
	0,00
	0,00
	102 506,00
	0,00
	145,52
	147,12
	31.12.2026

	14.1.5
	п. Ключи, ул. Строительная, д. 6
	РО
	1988
	1988
	20.12
	2
	704,40
	643,40
	369,00
	30
	Разработка ПСД ремонта крыши
	130 552,00
	0,00
	0,00
	0,00
	130 552,00
	0,00
	185,34
	187,52
	31.12.2026

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	704,40
	643,40
	369,00
	30
	X
	233 058,00
	0,00
	0,00
	0,00
	233 058,00
	0,00
	X
	X
	X

	14.1.6
	п. Ключи, ул. Школьная, д. 26
	РО
	1974
	1974
	29.12
	2
	567,10
	525,10
	415,00
	25
	Разработка ПСД ВДИС водоотведения
	104 199,00
	0,00
	0,00
	0,00
	104 199,00
	0,00
	183,74
	183,74
	31.12.2026

	14.1.6
	п. Ключи, ул. Школьная, д. 26
	РО
	1974
	1974
	29.12
	2
	567,10
	525,10
	415,00
	25
	Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения
	104 199,00
	0,00
	0,00
	0,00
	104 199,00
	0,00
	183,74
	183,74
	31.12.2026

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	567,10
	525,10
	415,00
	25
	X
	208 398,00
	0,00
	0,00
	0,00
	208 398,00
	0,00
	X
	X
	X

	14.1.7
	п. Козыревск, ул. Советская, д. 62
	РО
	1970
	1970
	29.11
	2
	577,80
	516,00
	443,80
	15
	Разработка ПСД ремонта крыши
	147 894,00
	0,00
	0,00
	0,00
	147 894,00
	0,00
	255,96
	255,96
	31.12.2026

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	577,80
	516,00
	443,80
	15
	X
	147 894,00
	0,00
	0,00
	0,00
	147 894,00
	0,00
	X
	X
	X

	14.1.8
	п. Козыревск, ул. Советская, д. 7
	РО
	1975
	1975
	29.11
	2
	358,80
	333,40
	210,00
	24
	Разработка ПСД ремонта фасада
	104 532,00
	0,00
	0,00
	0,00
	104 532,00
	0,00
	291,34
	299,48
	31.12.2026

	14.1.8
	п. Козыревск, ул. Советская, д. 7
	РО
	1975
	1975
	29.11
	2
	358,80
	333,40
	210,00
	24
	Разработка ПСД ВДИС электроснабжения
	72 110,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72 110,00
	0,00
	200,98
	201,96
	31.12.2026

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	358,80
	333,40
	210,00
	24
	X
	176 642,00
	0,00
	0,00
	0,00
	176 642,00
	0,00
	X
	X
	X

	14.1.9
	п. Козыревск, ул. Советская, д. 9
	РО
	1967
	1967
	29.11
	2
	355,60
	329,40
	214,40
	13
	Разработка ПСД ремонта фундамента
	86 073,00
	0,00
	0,00
	0,00
	86 073,00
	0,00
	242,05
	242,05
	31.12.2026

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	355,60
	329,40
	214,40
	13
	X
	86 073,00
	0,00
	0,00
	0,00
	86 073,00
	0,00
	X
	X
	X

	14.1.10
	п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 15
	РО
	1981
	1981
	15.13
	5
	3 007,00
	2 680,30
	759,00
	180
	Разработка ПСД ВДИС электроснабжения
	461 334,00
	0,00
	0,00
	0,00
	461 334,00
	0,00
	153,42
	153,42
	31.12.2026

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	3 007,00
	2 680,30
	759,00
	180
	X
	461 334,00
	0,00
	0,00
	0,00
	461 334,00
	0,00
	X
	X
	X

	14.1.11
	п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 21
	РО
	1964
	1984
	29.13
	2
	494,40
	339,40
	220,00
	18
	Разработка ПСД ВДИС электроснабжения
	55 106,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55 106,00
	0,00
	111,46
	135,05
	31.12.2026

	14.1.11
	п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 21
	РО
	1964
	1984
	29.13
	2
	494,40
	339,40
	220,00
	18
	Разработка ПСД ремонта крыши
	74 833,00
	0,00
	0,00
	0,00
	74 833,00
	0,00
	151,36
	185,59
	31.12.2026

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	494,40
	339,40
	220,00
	18
	X
	129 939,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129 939,00
	0,00
	X
	X
	X

	14.1.12
	п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 62
	РО
	1976
	1976
	29.13
	2
	536,30
	494,40
	383,00
	36
	Разработка ПСД ВДИС электроснабжения
	69 720,00
	0,00
	0,00
	0,00
	69 720,00
	0,00
	130,00
	135,05
	31.12.2026

	14.1.12
	п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 62
	РО
	1976
	1976
	29.13
	2
	536,30
	494,40
	383,00
	36
	Разработка ПСД ВДИС водоотведения
	58 135,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58 135,00
	0,00
	108,40
	108,40
	31.12.2026

	14.1.12
	п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 62
	РО
	1976
	1976
	29.13
	2
	536,30
	494,40
	383,00
	36
	Ремонт ВДИС электроснабжения
	2 486 228,00
	0,00
	0,00
	0,00
	344 016,22
	2 142 211,78
	4 635,89
	4 635,89
	31.12.2026

	14.1.12
	п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 62
	РО
	1976
	1976
	29.13
	2
	536,30
	494,40
	383,00
	36
	Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения
	58 135,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58 135,00
	0,00
	108,40
	108,40
	31.12.2026

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	536,30
	494,40
	383,00
	36
	X
	2 672 218,00
	0,00
	0,00
	0,00
	530 006,22
	2 142 211,78
	X
	X
	X

	14.1.13
	п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 99
	РО
	1961
	1961
	29.13
	2
	575,00
	528,70
	383,00
	24
	Разработка ПСД ВДИС электроснабжения
	75 492,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75 492,00
	0,00
	131,29
	135,05
	31.12.2026

	14.1.13
	п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 99
	РО
	1961
	1961
	29.13
	2
	575,00
	528,70
	383,00
	24
	Ремонт ВДИС электроснабжения
	2 665 637,00
	0,00
	0,00
	0,00
	368 840,83
	2 296 796,17
	4 635,89
	4 635,89
	31.12.2026

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	575,00
	528,70
	383,00
	24
	X
	2 741 129,00
	0,00
	0,00
	0,00
	444 332,83
	2 296 796,17
	X
	X
	X

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Итого по Усть-Камчатский муниципальный округу
	X
	X
	X
	X
	X
	2 937,80
	2 687,00
	2 404,80
	131
	X
	42 363 417,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42 363 417,00
	0,00
	X
	X
	X

	14.1.1
	п. Ключи, ул. Колхозная, д. 46
	РО
	1972
	1972
	29.12
	2
	538,10
	513,50
	512,00
	24
	Ремонт ВДИС электроснабжения
	1 643 944,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 643 944,00
	0,00
	3 055,09
	3 055,09
	31.12.2027

	14.1.1
	п. Ключи, ул. Колхозная, д. 46
	РО
	1972
	1972
	29.12
	2
	538,10
	513,50
	512,00
	24
	Ремонт крыши
	12 705 275,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 705 275,00
	0,00
	24 814,99
	24 814,99
	31.12.2027

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	538,10
	513,50
	512,00
	24
	X
	14 349 219,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 349 219,00
	0,00
	X
	X
	X

	14.1.2
	п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 3
	РО
	1968
	1968
	29.12
	2
	578,00
	515,40
	580,00
	36
	Ремонт ВДИС электроснабжения
	1 765 842,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 765 842,00
	0,00
	3 055,09
	3 055,09
	31.12.2027

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	578,00
	515,40
	580,00
	36
	X
	1 765 842,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 765 842,00
	0,00
	X
	X
	X

	14.1.3
	п. Ключи, ул. Партизанская, д. 14
	РО
	1980
	1980
	29.12
	2
	539,50
	498,70
	500,00
	26
	ремонт ВДИС теплоснабжения
	7 179 251,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 179 251,00
	0,00
	13 307,23
	13 307,23
	31.12.2027

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	539,50
	498,70
	500,00
	26
	X
	7 179 251,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 179 251,00
	0,00
	X
	X
	X

	14.1.4
	п. Ключи, ул. Строительная, д. 6
	РО
	1988
	1988
	20.12
	2
	704,40
	643,40
	369,00
	30
	Ремонт крыши
	6 798 109,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 798 109,00
	0,00
	18 423,06
	18 423,06
	31.12.2027

	14.1.4
	п. Ключи, ул. Строительная, д. 6
	РО
	1988
	1988
	20.12
	2
	704,40
	643,40
	369,00
	30
	Ремонт ВДИС электроснабжения
	1 819 874,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 819 874,00
	0,00
	2 583,58
	2 583,58
	31.12.2027

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	704,40
	643,40
	369,00
	30
	X
	8 617 983,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 617 983,00
	0,00
	X
	X
	X

	14.1.5
	п. Козыревск, ул. Советская, д. 62
	РО
	1970
	1970
	29.11
	2
	577,80
	516,00
	443,80
	15
	Ремонт крыши
	10 451 122,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 451 122,00
	0,00
	23 549,17
	23 549,17
	31.12.2027

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	577,80
	516,00
	443,80
	15
	X
	10 451 122,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 451 122,00
	0,00
	X
	X
	X

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Итого по Усть-Камчатский муниципальный округу
	X
	X
	X
	X
	X
	5 858,70
	5 200,70
	2 701,40
	322
	X
	41 339 955,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41 339 955,00
	0,00
	X
	X
	X

	14.1.1
	п. Ключи, ул. Партизанская, д. 14
	РО
	1980
	1980
	29.12
	2
	539,50
	498,70
	500,00
	26
	Ремонт ВДИС электроснабжения
	1 648 221,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 648 221,00
	0,00
	3 055,09
	3 055,09
	31.12.2028

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	539,50
	498,70
	500,00
	26
	X
	1 648 221,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 648 221,00
	0,00
	X
	X
	X

	14.1.2
	п. Ключи, ул. Школьная, д. 26
	РО
	1974
	1974
	29.12
	2
	567,10
	525,10
	415,00
	25
	Ремонт ВДИС холодного водоснабжения
	1 041 025,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 041 025,00
	0,00
	1 835,70
	1 835,70
	31.12.2028

	14.1.2
	п. Ключи, ул. Школьная, д. 26
	РО
	1974
	1974
	29.12
	2
	567,10
	525,10
	415,00
	25
	Ремонт ВДИС водоотведения
	602 878,00
	0,00
	0,00
	0,00
	602 878,00
	0,00
	1 063,09
	1 063,09
	31.12.2028

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	567,10
	525,10
	415,00
	25
	X
	1 643 903,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 643 903,00
	0,00
	X
	X
	X

	14.1.3
	п. Козыревск, ул. Советская, д. 7
	РО
	1975
	1975
	29.11
	2
	358,80
	333,40
	210,00
	24
	Ремонт фасада
	17 934 313,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 934 313,00
	0,00
	49 984,15
	49 984,15
	31.12.2028

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	358,80
	333,40
	210,00
	24
	X
	17 934 313,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 934 313,00
	0,00
	X
	X
	X

	14.1.4
	п. Козыревск, ул. Советская, д. 9
	РО
	1967
	1967
	29.11
	2
	355,60
	329,40
	214,40
	13
	Ремонт фундамента
	5 133 705,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 133 705,00
	0,00
	14 436,74
	14 436,74
	31.12.2028

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	355,60
	329,40
	214,40
	13
	X
	5 133 705,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 133 705,00
	0,00
	X
	X
	X

	14.1.5
	п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 15
	РО
	1981
	1981
	15.13
	5
	3 007,00
	2 680,30
	759,00
	180
	Ремонт ВДИС электроснабжения
	5 288 020,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 288 020,00
	0,00
	1 758,57
	1 758,57
	31.12.2028

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	3 007,00
	2 680,30
	759,00
	180
	X
	5 288 020,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 288 020,00
	0,00
	X
	X
	X

	14.1.6
	п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 21
	РО
	1964
	1984
	29.13
	2
	494,40
	339,40
	220,00
	18
	Ремонт крыши
	4 497 986,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 497 986,00
	0,00
	20 445,39
	20 445,39
	31.12.2028

	14.1.6
	п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 21
	РО
	1964
	1984
	29.13
	2
	494,40
	339,40
	220,00
	18
	Ремонт ВДИС электроснабжения
	2 291 984,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 291 984,00
	0,00
	4 635,89
	4 635,89
	31.12.2028

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	494,40
	339,40
	220,00
	18
	X
	6 789 970,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 789 970,00
	0,00
	X
	X
	X

	14.1.7
	п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 62
	РО
	1976
	1976
	29.13
	2
	536,30
	494,40
	383,00
	36
	Ремонт ВДИС водоотведения
	1 486 683,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 486 683,00
	0,00
	2 772,11
	2 772,11
	31.12.2028

	14.1.7
	п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 62
	РО
	1976
	1976
	29.13
	2
	536,30
	494,40
	383,00
	36
	Ремонт ВДИС холодного водоснабжения
	1 415 140,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 415 140,00
	0,00
	2 638,71
	2 638,71
	31.12.2028

	X
	Итого по многоквартирному дому
	X
	X
	X
	X
	X
	536,30
	494,40
	383,00
	36
	X
	2 901 823,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 901 823,00
	0,00
	X
	X
	X



».
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«Приложение 2
к постановлению Администрации
Усть-Камчатского муниципального округа
Камчатского края
от 04.06.2025 № 267


2. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2055 годы по Усть-Камчатскому муниципальному округу на 2026-2028 годы

	№ п/п
	Планируемый год проведения капитального ремонта
	Общая площадь МКД, всего
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	Количество МКД
	Стоимость капитального ремонта

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	всего:
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	всего:

	
	
	кв.м.
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	Усть-Камчатский муниципальный округ
	18 185,70
	940
	0
	0
	0
	25
	25
	0,00
	0,00
	0,00
	92 970 804,00
	92 970 804,00

	1
	2026 год 
	9 389,20
	487
	 
	 
	 
	13
	13
	 
	 
	 
	9 267 432,00
	9 267 432,00

	2
	2027 год 
	2 937,80
	131
	 
	 
	 
	5
	5
	 
	 
	 
	42 363 417,00
	42 363 417,00

	3
	2028 год 
	5 858,70
	322
	 
	 
	 
	7
	7
	 
	 
	 
	41 339 955,00
	41 339 955,00
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